LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM

Phân tích dự án PRM Android + MSS Microservices

Senior Solution Analysis & Implementation Blueprint

| Phạm vi | PRM: Android (Flutter) • MSS: Java Spring Boot/Spring Cloud |
| --- | --- |
| Database | SQLite theo mô hình database-per-service |
| Nguồn backlog | Backlog_PRM_MSS(1).xlsm |
| Ngày tài liệu | 12/10/2026 |

Mục tiêu tài liệu Biến backlog hiện tại thành một blueprint có thể implement và demo: UX/UI Android rõ ràng, API contract ổn định, microservice boundary hợp lý, SQLite schema đủ dùng, luồng mượn/trả có tính nhất quán, và checklist MSS301 để tránh thiếu tiêu chí bắt buộc.

# 0. Trạng thái nguồn và giả định

Tài liệu này được tạo trực tiếp từ backlog PRM/MSS đã nhận. Backlog cho biết PRM có 40 task / 132 Story Point và MSS có 45 task / 161 Story Point; phía MSS hiện đang mô tả Spring Boot microservice, Eureka, API Gateway, Auth/JWT, Kafka, Redis, CRUD và các luồng mượn/trả.

Lưu ý về file grading criteria Tại thời điểm tạo tài liệu, hệ thống chỉ hiển thị file Backlog_PRM_MSS(1).xlsm; file MSS301_assignment_grading_criteria chưa xuất hiện. Vì vậy mục “MSS301 compliance” bên dưới là baseline bảo thủ dựa trên cấu trúc MSS301 phổ biến và yêu cầu đã có trong backlog, KHÔNG tự nhận là mapping điểm chính thức. Khi rubric chính thức được cung cấp, chỉ cần cập nhật lại mục 12 mà không phải đổi kiến trúc cốt lõi.

| Hạng mục | Backlog hiện tại | Định hướng trong tài liệu |
| --- | --- | --- |
| PRM client | Flutter, Clean Architecture, Riverpod, Dio, GoRouter | Android app chỉ xử lý UX/UI, state và gọi REST API; không truy cập DB server trực tiếp. |
| MSS server | Spring Boot microservice, Eureka, Gateway, JWT, Kafka/Redis | 7 Spring applications, boundary theo domain; OpenFeign cho sync, Kafka cho event. |
| Database | Backlog cũ nêu PostgreSQL ở Docker Compose | Đổi persistent store sang SQLite theo yêu cầu mới; mỗi stateful service một file DB riêng. |
| CRUD | Sách, tác giả, thể loại, NXB, người dùng | Gom nghiệp vụ catalog vào Catalog Service nhưng vẫn giữ đủ CRUD endpoint. |
| Mượn/trả | Request, approve/reject, return, due date, overdue, renew | Tách thành Circulation Service với trạng thái và rule rõ ràng. |
| Nâng cao | Reservation, Notification, Kafka, Redis, QR | Giữ theo backlog; Reservation/Notification là service riêng, Redis/Kafka không thay SQLite. |

# Mục lục nội dung

1. Executive summary & quyết định kiến trúc

2. Phạm vi nghiệp vụ và actor

3. UX/UI cho PRM Android

4. Kiến trúc PRM Android

5. Kiến trúc MSS Spring Cloud

6. Thiết kế SQLite database-per-service

7. API contract & endpoint catalog

8. Luồng nghiệp vụ quan trọng

9. Security, authorization & audit

10. Testing & quality strategy

11. Deployment / local development

12. MSS301 compliance checklist

13. Sprint / team implementation plan

14. Risks, trade-offs & Definition of Done

Phụ lục A. Data dictionary chi tiết

Phụ lục B. Demo checklist

# 1. Executive summary & quyết định kiến trúc

Khuyến nghị chính Xây hệ thống theo 7 Spring applications: Discovery Service, API Gateway, Identity Service, Catalog Service, Circulation Service, Reservation Service, Notification Service. Đây là mức tách đủ thể hiện microservices nhưng vẫn kiểm soát được complexity cho assignment.

| # | Spring application | Trách nhiệm chính | State/DB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | discovery-service | Eureka registry, service discovery | Stateless |
| 2 | api-gateway | Routing, JWT filter, RBAC, correlation-id, CORS | Stateless |
| 3 | identity-service | Register/login/refresh/logout, users, roles, lock user | identity.db |
| 4 | catalog-service | Books, authors, categories, publishers, copies, search/filter | catalog.db |
| 5 | circulation-service | Borrow request, approve/reject, return, due date, renew, overdue | circulation.db |
| 6 | reservation-service | Reservation queue, ready/expire/fulfill | reservation.db |
| 7 | notification-service | In-app notification, device token/FCM adapter | notification.db |

Vì sao không tách Book/Author/Category/Publisher thành 4 microservices? Các entity này thuộc cùng bounded context Catalog, có transaction và query chéo thường xuyên. Tách quá nhỏ sẽ tăng network calls, DTO mapping và lỗi distributed consistency mà không tạo lợi ích tương xứng cho một project thư viện.

Vì sao vẫn tách Reservation và Notification? Hai domain có lifecycle và event riêng, dễ chứng minh communication giữa microservices; đồng thời phù hợp backlog Kafka/notification.

SQLite có phù hợp microservice không? Phù hợp cho assignment/local demo khi mỗi service chạy một instance và sở hữu một file DB riêng. Không phù hợp cho production multi-instance/shared-volume do giới hạn concurrent write và replication; tài liệu này cố ý tối ưu theo yêu cầu SQLite.

Hình 1 - Kiến trúc tổng thể đề xuất: Android -> Gateway -> domain services, database-per-service bằng SQLite.

# 2. Phạm vi nghiệp vụ và actor

## 2.1 Actor và quyền

| Actor | Quyền chính | Không được phép |
| --- | --- | --- |
| MEMBER | Xem/tìm sách, xem chi tiết, gửi yêu cầu mượn, xem sách đang mượn, lịch sử, gia hạn, đặt trước, xem thông báo, sửa profile | Không CRUD catalog/user, không approve/return cho người khác |
| LIBRARIAN | Toàn bộ MEMBER + CRUD catalog, duyệt/từ chối mượn, xác nhận trả, quản lý copy/QR | Không thay đổi quyền hệ thống cấp cao nếu không được ADMIN cho phép |
| ADMIN | Toàn bộ quyền + CRUD/lock user, role assignment, audit view | Không bypass business rule mượn/trả mà không log/audit |

## 2.2 Use case bắt buộc

Authentication: login, refresh token, logout; register nếu giữ task “Nên có”.

Catalog CRUD: Books, Authors, Categories, Publishers; Book list/detail có pagination/filter/search.

User CRUD: list/detail/create/update/lock hoặc delete soft.

Circulation: member gửi borrow request; librarian approve/reject; nhận sách; return; due date; overdue; renew.

Reservation: chỉ cho phép đặt trước khi không còn copy AVAILABLE; quản lý queue và expiry.

Notification: in-app notification; push FCM là adapter nâng cao.

QR: dùng QR/barcode của book_copy để lookup nhanh trong thao tác mượn/trả; không dùng QR như source of truth.

## 2.3 Business rules đề xuất

| Rule | Mô tả |
| --- | --- |
| BR-01 | User phải ACTIVE mới được tạo borrow request/reservation. |
| BR-02 | Một physical copy chỉ ở một trạng thái chính: AVAILABLE, RESERVED, BORROWED, LOST, DAMAGED. |
| BR-03 | Approve borrow phải “claim” được copy AVAILABLE; nếu không còn copy thì trả conflict 409. |
| BR-04 | Due date mặc định 14 ngày; cấu hình bằng property để dễ đổi khi demo. |
| BR-05 | Renew tối đa 1 lần, thêm 7 ngày; không renew nếu có reservation đang WAITING cho cùng book. |
| BR-06 | Return cập nhật loan item -> RETURNED và phát event để Catalog mở lại copy. |
| BR-07 | Delete catalog entity ưu tiên soft delete/status INACTIVE nếu đã được tham chiếu lịch sử. |
| BR-08 | Email là unique; token refresh lưu dạng hash, không lưu raw token. |
| BR-09 | Cross-service ID không dùng foreign key vật lý giữa các file SQLite; validate bằng API/event. |

# 3. UX/UI cho PRM Android

PRM nên được coi là một Android client “thin-but-smart”: chịu trách nhiệm render, navigation, form validation cơ bản, local UI state, token/session; mọi business rule cuối cùng phải được server xác nhận. Không để app tự quyết định “còn sách”, “được renew”, “đã borrow thành công” chỉ dựa trên state local.

## 3.1 Design direction

| Hạng mục | Khuyến nghị |
| --- | --- |
| Design system | Material 3, primary navy/blue, surface sáng, trạng thái success/warning/error rõ. |
| Grid/spacing | 8dp base grid; padding màn hình 16dp; card 12-16dp; touch target >= 48dp. |
| Typography | Title 20-24sp; section 16-18sp; body 14-16sp; caption 12sp. |
| Navigation | Bottom navigation cho MEMBER: Home, Catalog, My Loans, Profile. Notification qua icon badge. |
| Admin/Librarian | Role-based entry “Management”; tránh nhồi CRUD vào bottom nav của MEMBER. |
| Feedback | Skeleton/loading; empty state; inline validation; snackbar cho action; dialog cho destructive action. |
| Accessibility | Contrast tốt, semantic label icon, font scaling, không dùng màu là tín hiệu duy nhất. |

Hình 2 - Navigation/UX flow đề xuất theo role.

## 3.2 Screen inventory

| Screen | Nội dung chính | API |
| --- | --- | --- |
| Splash / Session restore | Kiểm tra access token/refresh token, route theo role | POST /api/auth/refresh |
| Login | Email, password, show/hide password, validation, loading | POST /api/auth/login |
| Home | Search box, quick actions, recently viewed/available books | GET /api/books?... |
| Book List | Search, filter category/author/publisher, pagination, pull-to-refresh | GET /api/books |
| Book Detail | Cover, ISBN, authors, categories, publisher, availability, borrow/reserve CTA | GET /api/books/{id} |
| Borrow Request | Confirm selected title/copy, terms/due estimate | POST /api/loans/requests |
| My Loans | Tabs Active / Due Soon / History; renew action | GET /api/loans/me |
| Reservation | Queue position, status, cancel | /api/reservations |
| Notifications | Unread badge, mark read, deep-link to loan/reservation | /api/notifications |
| Profile | Info, phone/avatar, logout | GET/PUT /api/users/me |
| Management | Role-gated CRUD Books/Authors/Categories/Publishers/Users | Admin endpoints |
| QR Scan | Camera -> qr_value -> copy lookup -> borrow/return action | GET /api/books/copies/by-qr/{value} |

## 3.3 UX states phải có

Loading: skeleton list/card; button loading giữ layout ổn định.

Empty: “Chưa có sách” / “Bạn chưa mượn sách nào” kèm CTA phù hợp.

Error: phân biệt 401 session expired, 403 permission, 404 not found, 409 business conflict, 5xx server error.

Offline/timeout: hiển thị retry; không giả vờ action thành công. Nếu có optimistic UI phải rollback khi API fail.

Form: validate required, length, email/ISBN; server validation vẫn là nguồn quyết định cuối.

Destructive action: delete/lock/return cần dialog xác nhận và mô tả hậu quả.

# 4. Kiến trúc PRM Android

## 4.1 Stack giữ theo backlog

| Layer/Concern | Technology | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| UI | Flutter Material 3 | Screen/widget |
| State | Riverpod | Async state, dependency injection |
| Navigation | GoRouter | Route, guard theo auth/role |
| HTTP | Dio | REST client, timeout, retry có kiểm soát |
| Session | flutter_secure_storage | Access/refresh token |
| Serialization | json_serializable/freezed (khuyến nghị) | DTO immutable, parse an toàn |
| Testing | flutter_test + mocktail | Unit/widget test |

## 4.2 Feature-first Clean Architecture

lib/ core/ network/ auth/ error/ routing/ theme/ widgets/ features/ auth/ data/ domain/ presentation/ catalog/ data/ domain/ presentation/ circulation/ data/ domain/ presentation/ reservation/ data/ domain/ presentation/ notification/ data/ domain/ presentation/ profile/ data/ domain/ presentation/

Interceptor pipeline Request: attach Authorization + correlation-id. Response 401: chỉ một refresh request được phép chạy tại một thời điểm; request khác chờ refresh rồi retry. Refresh fail -> clear session -> login.

DTO vs Domain Không bind UI trực tiếp vào JSON DTO. Mapper DTO -> domain model giúp API thay đổi mà presentation ít bị ảnh hưởng.

Role guard GoRouter redirect dựa trên sessionProvider và roles; nhưng UI guard không thay thế authorization server.

Local persistence Chỉ token/setting cần thiết. Không dùng SQLite client như source of truth; cache danh sách là optional và phải có TTL/invalidation.

# 5. Kiến trúc MSS Spring Cloud

## 5.1 Package structure chuẩn cho mỗi business service

com.library.<service>/ controller/ dto/request/ dto/response/ entity/ repository/ service/ service/impl/ client/ # OpenFeign clients config/ security/ # nếu service cần local auth context exception/ common/ event/ # producer/consumer nếu dùng Kafka

| Service | Inbound | Outbound | Điểm cần demo |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity | Gateway REST | SQLite | JWT, refresh rotation, RBAC, lock user |
| Catalog | Gateway REST | SQLite, optional Redis | CRUD + pagination/filter/search; copy availability |
| Circulation | Gateway REST | OpenFeign -> Catalog; Kafka -> Notification | Borrow state machine, conflict handling, renew/overdue |
| Reservation | Gateway REST | OpenFeign -> Catalog; Kafka | Queue, expiry, fulfilled |
| Notification | Gateway REST + Kafka consumer | SQLite + optional FCM | Unread/read, event-driven notification |
| Gateway | Android HTTP | Eureka routes | JWT filter, role route, CORS, correlation-id |
| Discovery | Service registration | - | Eureka dashboard/service discovery |

## 5.2 Communication pattern

Synchronous/OpenFeign: dùng khi user đang chờ kết quả và cần validation tức thời, ví dụ Circulation hỏi Catalog về book/copy.

Asynchronous/Kafka: dùng cho side effect không cần block transaction chính, ví dụ LoanApproved -> Notification.

Không tạo distributed transaction giữa SQLite files. Dùng local transaction + state transition + compensating action/event.

Gateway không chứa business logic; chỉ routing/security/cross-cutting concern.

# 6. Thiết kế SQLite database-per-service

Nguyên tắc bắt buộc Mỗi stateful microservice sở hữu file SQLite riêng. Không mount cùng một file DB cho nhiều service và không tạo foreign key xuyên service. ID cross-service được lưu như external reference và kiểm tra bằng API/event.

## 6.1 SQLite conventions

ID dùng TEXT UUID (khuyến nghị) để tránh collision khi tách service; hoặc INTEGER PK nếu team muốn đơn giản nhưng phải nhất quán trong từng service.

Timestamp lưu TEXT ISO-8601 UTC, ví dụ 2026-10-12T08:30:00Z. Date thuần dùng YYYY-MM-DD.

Boolean dùng INTEGER 0/1 + CHECK nếu cần.

Bật PRAGMA foreign_keys=ON; journal_mode=WAL; busy_timeout khoảng 5000ms cho local demo.

Index theo query thật: email, isbn, title, status, user_id, due_at, book_id, created_at.

Dùng Flyway migration dù SQLite nhỏ; không dùng ddl-auto=create-drop trong demo cuối.

| DB file | Bảng chính | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| identity.db | users, roles, user_roles, refresh_tokens, auth_audit_logs | Auth/user/RBAC |
| catalog.db | books, authors, publishers, categories, book_authors, book_categories, book_copies | Catalog + inventory copy |
| circulation.db | loans, loan_items, loan_renewals, outbox_events | Borrow/return lifecycle |
| reservation.db | reservations, outbox_events | Reservation queue |
| notification.db | notifications, device_tokens | In-app/push delivery |

## 6.2 Quan hệ dữ liệu cốt lõi

Catalog: books N-N authors qua book_authors; books N-N categories qua book_categories; publisher 1-N books; book 1-N book_copies.

Circulation: loan 1-N loan_items; mỗi loan_item tham chiếu external book_id/copy_id; không FK sang catalog.db.

Reservation: mỗi reservation tham chiếu external user_id + book_id; queue_no là snapshot, không phải khóa nghiệp vụ duy nhất.

Notification: reference_type/reference_id cho phép deep-link đến LOAN/RESERVATION mà không coupling schema.

# 7. API contract & endpoint catalog

## 7.1 Response convention

{ "status": 200, "message": "OK", "data": { ... }, "timestamp": "2026-10-12T08:30:00Z", "traceId": "..." }

Nếu rubric MSS301 quy định chính xác field của ApiResponseDTO thì phải dùng đúng rubric, kể cả khi khác convention trên. Với project tự do, response envelope trên giúp debug/mobile mapping thống nhất.

| HTTP | Ý nghĩa dùng trong project |
| --- | --- |
| 200 | GET/PUT/PATCH thành công |
| 201 | Create thành công |
| 204 | Delete/cancel không trả body nếu team dùng chuẩn này |
| 400 | Validation sai |
| 401 | Thiếu/expired token |
| 403 | Không đủ role |
| 404 | Resource không tồn tại |
| 409 | Conflict business: hết copy, duplicate ISBN/email, state không hợp lệ |
| 422 | Optional: business validation phức tạp; nếu team muốn đơn giản có thể dùng 409 |
| 500 | Unexpected server error; không lộ stack trace |

## 7.2 Endpoint tối thiểu

| Service | Method & endpoint | Role | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity | POST /api/auth/login | Public | Trả access + refresh token |
| Identity | POST /api/auth/refresh | Public/token | Rotate refresh token |
| Identity | POST /api/auth/logout | Authenticated | Revoke refresh token |
| Identity | GET/POST/PUT/PATCH /api/users | ADMIN | CRUD + lock |
| Catalog | GET /api/books | Authenticated/Public tùy scope | q, authorId, categoryId, publisherId, page, size |
| Catalog | GET /api/books/{id} | Any authenticated | Detail + availableCopies |
| Catalog | POST/PUT/DELETE /api/books | LIBRARIAN/ADMIN | CRUD |
| Catalog | /api/authors, /categories, /publishers | Role-based | Đủ list/detail/create/update/delete |
| Catalog | GET /api/copies/by-qr/{qr} | LIBRARIAN/ADMIN | QR lookup |
| Circulation | POST /api/loans/requests | MEMBER | Tạo request |
| Circulation | GET /api/loans/me | MEMBER | active/history filters |
| Circulation | POST /api/loans/{id}/approve | LIBRARIAN/ADMIN | State transition |
| Circulation | POST /api/loans/{id}/reject | LIBRARIAN/ADMIN | Reason required |
| Circulation | POST /api/loans/{id}/return | LIBRARIAN/ADMIN | Copy returned |
| Circulation | POST /api/loans/{id}/renew | MEMBER/LIBRARIAN | Check reservation/rule |
| Reservation | POST /api/reservations | MEMBER | Only if unavailable |
| Reservation | GET /api/reservations/me | MEMBER | Queue/status |
| Reservation | DELETE /api/reservations/{id} | Owner/ADMIN | Cancel |
| Notification | GET /api/notifications | Authenticated | Pagination, unreadOnly |
| Notification | PATCH /api/notifications/{id}/read | Owner | Mark read |

# 8. Luồng nghiệp vụ quan trọng

## 8.1 Login / refresh

Android POST /auth/login qua Gateway.

Identity validate credential/status, trả access JWT ngắn hạn + refresh token dài hơn.

Android lưu token trong secure storage.

Khi API trả 401 do access expired, Dio interceptor gọi refresh một lần, rotate token, retry request.

Refresh fail/revoked -> clear session -> login.

## 8.2 Borrow request -> approve -> return

MEMBER mở Book Detail; Catalog trả availableCopies.

Android POST /loans/requests với bookId (không tin availableCopies local).

Circulation gọi Catalog bằng OpenFeign để validate book và trạng thái.

LIBRARIAN approve. Circulation yêu cầu Catalog claim một copy AVAILABLE. Nếu race condition -> 409 và giữ request chưa approve.

Circulation cập nhật loan/loan_item trong local transaction; phát LoanApproved event.

Notification consume event và tạo notification.

Return: librarian scan QR/copy; Circulation chuyển item RETURNED rồi phát LoanReturned; Catalog mở copy AVAILABLE hoặc RESERVED nếu có queue.

## 8.3 Reservation

Chỉ tạo reservation khi Catalog xác nhận không còn copy AVAILABLE.

Reservation Service tạo WAITING + queue order.

Khi copy được return, Circulation/Catalog phát event; Reservation chọn record đầu queue -> READY và set expires_at.

Notification gửi “Sách đã sẵn sàng”.

Hết thời gian giữ mà không nhận -> EXPIRED, chuyển người tiếp theo.

# 9. Security, authorization & audit

| Control | Implementation đề xuất |
| --- | --- |
| Password | BCrypt/Argon2; không log password; policy tối thiểu 8 ký tự cho assignment. |
| JWT | Access token 15-30 phút; claims: sub/userId, roles, jti, exp. |
| Refresh token | Random opaque token, lưu hash + expiry + revoked_at; rotate mỗi lần refresh. |
| RBAC | Gateway filter chặn coarse-grained; service vẫn enforce @PreAuthorize cho endpoint nhạy cảm. |
| Input validation | Jakarta Validation DTO: @NotBlank, @Email, @Size, @Pattern; map error thành 400. |
| CORS | Chỉ origin cần thiết; Android native không dựa vào browser CORS nhưng Gateway vẫn cấu hình an toàn. |
| Audit | Log admin/librarian action: actorId, action, targetType/id, timestamp, traceId, outcome. |
| Secrets | Không commit secret/key trong git; dùng env/property file outside repo. |

# 10. Testing & quality strategy

| Layer | PRM | MSS |
| --- | --- | --- |
| Unit | Riverpod notifier/use case, mapper, validator | Service business rule, mapper, token service |
| UI/Controller | Widget test login/list/error state | MockMvc/WebMvcTest validation, HTTP mapping |
| Repository | Không bắt buộc nếu app không có DB local | SQLite integration test; migration chạy được |
| Integration | Fake Dio/MockWebServer | Service + SQLite + OpenFeign stub/WireMock; Kafka optional |
| E2E | Login -> browse -> borrow -> history | Gateway -> multiple services -> DB; happy path + 401/403/409 |

Minimum test gate trước khi demo Mỗi CRUD có ít nhất happy path + validation fail + not found. Auth có login/refresh/logout. Borrow có approve thành công + hết copy (409) + return + renew bị chặn khi có reservation. Gateway có 401/403. Migration phải chạy từ DB rỗng.

# 11. Deployment / local development

| App | Port gợi ý | SQLite / Dependency |
| --- | --- | --- |
| discovery-service | 8761 | - |
| api-gateway | 8080 | Eureka |
| identity-service | 8081 | ./data/identity.db |
| catalog-service | 8082 | ./data/catalog.db + optional Redis 6379 |
| circulation-service | 8083 | ./data/circulation.db + Kafka |
| reservation-service | 8084 | ./data/reservation.db + Kafka |
| notification-service | 8085 | ./data/notification.db + Kafka |

spring.datasource.url=jdbc:sqlite:./data/catalog.db spring.datasource.driver-class-name=org.sqlite.JDBC spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate spring.jpa.open-in-view=false # dialect/driver version chọn tương thích Spring Boot/Hibernate của project

Docker Compose vẫn dùng được: mỗi stateful service mount volume riêng cho ./data/*.db; không mount chung một DB file.

Redis/Kafka là dependency hỗ trợ, không phải persistent source of truth thay SQLite.

Mỗi service expose Actuator /actuator/health; Gateway có thể health-check khi demo.

Swagger/OpenAPI bật cho business services; tránh expose swagger public khi production nhưng assignment có thể mở để demo.

# 12. MSS301 compliance checklist

Trạng thái mapping Đây là checklist “không để thiếu nền tảng” trong khi file grading criteria chính thức chưa được hệ thống nhận. Nếu rubric chính thức quy định version/package/DTO/table/port cụ thể thì rubric thắng mọi đề xuất trong tài liệu này.

| Tiêu chí cần đảm bảo | Cách project đáp ứng | Evidence khi chấm/demo |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot microservices | Mỗi domain là project JAR độc lập, config/port riêng | Run độc lập từng service |
| Spring Cloud | Eureka + Spring Cloud Gateway; service discovery | Eureka dashboard + gateway routing |
| Layered MVC structure | controller/dto/service/service.impl/repository/entity/config/common | Package tree trong IDE |
| Spring Data JPA | Repository layer cho SQLite entities | CRUD qua repository + migration |
| DTO + Validation | Request/response DTO; Jakarta Validation | 400 với field errors |
| REST JSON | Content-Type JSON; HTTP verb/status đúng | Swagger/Postman demo |
| Service-to-service communication | OpenFeign Circulation/Reservation -> Catalog | Feign client + success/failure demo |
| API Gateway | Single entry point từ Android | Android baseUrl chỉ trỏ Gateway |
| Authentication/Authorization | JWT + refresh + RBAC | 401/403 + role-based endpoints |
| Database correctness | SQLite schema/migration theo data dictionary | DB Browser/SQL query + Flyway history |
| Pagination/filter | GET books/users/notifications paginated | page,size,totalElements response |
| Exception handling | @RestControllerAdvice + error envelope | 400/404/409/500 |
| Configuration | application.yml/profile/env; no hard-coded secrets | Repo/config review |
| Documentation | OpenAPI + README runbook | Swagger UI + README |
| Testing | Unit + integration critical paths | Test report / green build |
| Observability | Actuator health + trace/correlation-id | /actuator/health + logs |

Điểm đặc biệt cần kiểm tra khi nhận rubric: JDK/Spring Boot version bắt buộc, package naming pattern, port/context path, tên DTO/field, database table/column chính xác, response wrapper, pagination field names và các “vi phạm = 0 điểm”. Đây là những mục không nên suy đoán.

# 13. Sprint / team implementation plan

| Sprint | MSS ưu tiên | PRM ưu tiên | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Parent/BOM, Eureka, Gateway, skeleton 5 stateful services, SQLite/Flyway base | Flutter Clean Architecture, theme, Dio, Riverpod, GoRouter | Tất cả project boot; Android gọi health qua Gateway |
| Sprint 1 | Identity auth/JWT/RBAC, Gateway filter | Login/session/route guard/Home | Login end-to-end; 401/403 đúng |
| Sprint 2 | Catalog schema + Book/Author/Category CRUD | Catalog list/detail + CRUD UI | CRUD + pagination/filter; migrations stable |
| Sprint 3 | Publisher/User admin CRUD, copy/QR model | Publisher/User management, QR lookup UI | Admin flows complete |
| Sprint 4 | Circulation + Reservation + Notification/Kafka | Borrow, history, renew, reserve, notifications | Borrow lifecycle end-to-end |
| Sprint 5 | Redis optional, Swagger, Actuator, integration tests, hardening | Widget tests, empty/error states, polish | Demo script + test gate + docs |

## 13.1 Gợi ý phân công 6 thành viên MSS

| Role | Scope |
| --- | --- |
| MSS-1 Infra owner | Eureka, Gateway, config convention, Docker Compose, Actuator, CI/build |
| MSS-2 Identity owner | Auth/JWT/refresh/RBAC/User CRUD |
| MSS-3 Catalog owner A | Book + BookCopy + Author + migration |
| MSS-4 Catalog owner B | Category + Publisher + search/filter/cache + OpenAPI |
| MSS-5 Circulation owner | Loan/LoanItem/Renew, Feign, business rules |
| MSS-6 Async owner | Reservation + Notification + Kafka integration + integration tests |

Lưu ý: ownership là để tránh “không ai chịu trách nhiệm”; code review phải chéo. Một service có thể có 2 người cùng làm nhưng chỉ một người owner integration cuối.

# 14. Risks, trade-offs & Definition of Done

| Risk | Tác động | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| SQLite lock khi concurrent write | Demo race/timeout | WAL + short transaction + busy_timeout; 1 instance/service |
| Microservice quá nhỏ | Nhiều call, khó debug | Gom catalog entities vào 1 Catalog Service |
| Cross-service consistency | Copy/loan lệch trạng thái | Idempotent transition + event/outbox + reconciliation endpoint/test |
| JWT chỉ check ở Gateway | Bypass internal endpoint | Service-level @PreAuthorize + internal network policy |
| Kafka làm chậm tiến độ | Team mất thời gian infra | Core flow sync trước; Kafka chỉ cho notification/event sau khi CRUD ổn |
| Redis thành source of truth | Dữ liệu stale | Cache-aside + TTL; SQLite luôn là source of truth |
| Delete hard phá lịch sử | Loan/history mất nghĩa | Soft delete/inactive cho entity đã tham chiếu |

## 14.1 Definition of Done cho một feature

API contract chốt và có Swagger/Postman example.

DB migration chạy từ sạch và upgrade được.

Validation + exception mapping đầy đủ.

Role/authorization đúng.

PRM có loading/empty/error/success states.

Unit test business rule; integration test critical endpoint.

Không hard-code URL/token/secret.

Log có traceId; không log password/token.

Demo được qua Gateway từ Android hoặc Postman.

# Phụ lục A. Data dictionary chi tiết

## identity.db - users

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| email | TEXT | NOT NULL | UNIQUE, index | Login identifier, lowercase |
| password_hash | TEXT | NOT NULL |  | BCrypt/Argon2 hash |
| full_name | TEXT | NOT NULL |  | Tên hiển thị |
| phone | TEXT | NULL |  | SĐT |
| avatar_url | TEXT | NULL |  | URL ảnh |
| status | TEXT | NOT NULL | CHECK | ACTIVE/LOCKED/INACTIVE |
| created_at | TEXT | NOT NULL |  | ISO-8601 |
| updated_at | TEXT | NOT NULL |  | ISO-8601 |
| last_login_at | TEXT | NULL |  | ISO-8601 |

## identity.db - roles

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | NOT NULL | PK AUTOINCREMENT | Internal key |
| code | TEXT | NOT NULL | UNIQUE | MEMBER/LIBRARIAN/ADMIN |
| name | TEXT | NOT NULL |  | Display name |

## identity.db - user_roles

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| user_id | TEXT | NOT NULL | PK part | FK local -> users.id |
| role_id | INTEGER | NOT NULL | PK part | FK local -> roles.id |
| assigned_at | TEXT | NOT NULL |  | ISO-8601 |

## identity.db - refresh_tokens

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| user_id | TEXT | NOT NULL | INDEX | FK local |
| token_hash | TEXT | NOT NULL | UNIQUE | Không lưu raw token |
| expires_at | TEXT | NOT NULL | INDEX | Expiry |
| revoked_at | TEXT | NULL |  | Null = active |
| created_at | TEXT | NOT NULL |  | Created |
| device_info | TEXT | NULL |  | Device hint |

## catalog.db - books

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| isbn | TEXT | NOT NULL | UNIQUE | ISBN-10/13 |
| title | TEXT | NOT NULL | INDEX | Tên sách |
| description | TEXT | NULL |  | Mô tả |
| publisher_id | TEXT | NULL | INDEX/FK local | Publisher |
| publication_year | INTEGER | NULL |  | Năm XB |
| language | TEXT | NULL |  | vi/en/... |
| cover_url | TEXT | NULL |  | Ảnh bìa |
| status | TEXT | NOT NULL | INDEX | ACTIVE/INACTIVE |
| created_at | TEXT | NOT NULL |  | ISO-8601 |
| updated_at | TEXT | NOT NULL |  | ISO-8601 |

## catalog.db - authors

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| name | TEXT | NOT NULL | INDEX | Tên tác giả |
| bio | TEXT | NULL |  | Tiểu sử |
| birth_date | TEXT | NULL |  | YYYY-MM-DD |
| country | TEXT | NULL |  | Quốc gia |
| status | TEXT | NOT NULL |  | ACTIVE/INACTIVE |
| created_at | TEXT | NOT NULL |  | Created |
| updated_at | TEXT | NOT NULL |  | Updated |

## catalog.db - categories

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| name | TEXT | NOT NULL | UNIQUE | Tên thể loại |
| description | TEXT | NULL |  | Mô tả |
| parent_id | TEXT | NULL | FK self | Optional hierarchy |
| status | TEXT | NOT NULL |  | ACTIVE/INACTIVE |
| created_at | TEXT | NOT NULL |  | Created |
| updated_at | TEXT | NOT NULL |  | Updated |

## catalog.db - publishers

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| name | TEXT | NOT NULL | UNIQUE | Tên NXB |
| address | TEXT | NULL |  | Địa chỉ |
| email | TEXT | NULL |  | Contact |
| phone | TEXT | NULL |  | Contact |
| website | TEXT | NULL |  | Website |
| status | TEXT | NOT NULL |  | ACTIVE/INACTIVE |
| created_at | TEXT | NOT NULL |  | Created |
| updated_at | TEXT | NOT NULL |  | Updated |

## catalog.db - book_authors

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| book_id | TEXT | NOT NULL | PK part/FK | -> books.id |
| author_id | TEXT | NOT NULL | PK part/FK | -> authors.id |

## catalog.db - book_categories

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| book_id | TEXT | NOT NULL | PK part/FK | -> books.id |
| category_id | TEXT | NOT NULL | PK part/FK | -> categories.id |

## catalog.db - book_copies

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | Physical copy UUID |
| book_id | TEXT | NOT NULL | INDEX/FK local | -> books.id |
| accession_code | TEXT | NOT NULL | UNIQUE | Mã quản lý thư viện |
| barcode | TEXT | NULL | UNIQUE | Barcode |
| qr_value | TEXT | NULL | UNIQUE | QR payload |
| shelf_location | TEXT | NULL |  | Kệ/vị trí |
| condition | TEXT | NOT NULL |  | GOOD/DAMAGED/LOST |
| circulation_status | TEXT | NOT NULL | INDEX | AVAILABLE/RESERVED/BORROWED/LOST/DAMAGED |
| created_at | TEXT | NOT NULL |  | Created |
| updated_at | TEXT | NOT NULL |  | Updated |

## circulation.db - loans

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| user_id | TEXT | NOT NULL | INDEX | External Identity ID |
| status | TEXT | NOT NULL | INDEX | REQUESTED/APPROVED/BORROWED/RETURNED/REJECTED/OVERDUE/CANCELLED |
| requested_at | TEXT | NOT NULL |  | Created request |
| approved_at | TEXT | NULL |  | Approved |
| borrowed_at | TEXT | NULL |  | Hand-over |
| due_at | TEXT | NULL | INDEX | Due |
| returned_at | TEXT | NULL |  | All returned |
| processed_by | TEXT | NULL |  | External staff ID |
| rejection_reason | TEXT | NULL |  | Reason |
| renew_count | INTEGER | NOT NULL | DEFAULT 0 | Rule enforcement |
| created_at | TEXT | NOT NULL |  | Created |
| updated_at | TEXT | NOT NULL |  | Updated |

## circulation.db - loan_items

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| loan_id | TEXT | NOT NULL | INDEX/FK local | -> loans.id |
| book_id | TEXT | NOT NULL | INDEX | External Catalog ID |
| copy_id | TEXT | NULL | UNIQUE when active | External BookCopy ID |
| item_status | TEXT | NOT NULL | INDEX | REQUESTED/BORROWED/RETURNED/LOST |
| returned_at | TEXT | NULL |  | Return time |
| condition_on_return | TEXT | NULL |  | Return note |
| fine_amount | REAL | NOT NULL | DEFAULT 0 | Optional fines |

## circulation.db - loan_renewals

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| loan_id | TEXT | NOT NULL | INDEX/FK local | Loan |
| requested_by | TEXT | NOT NULL |  | External user/staff |
| requested_at | TEXT | NOT NULL |  | Time |
| previous_due_at | TEXT | NOT NULL |  | Old due |
| new_due_at | TEXT | NULL |  | New due |
| status | TEXT | NOT NULL |  | REQUESTED/APPROVED/REJECTED |
| approved_by | TEXT | NULL |  | External staff |
| decision_at | TEXT | NULL |  | Decision time |
| reason | TEXT | NULL |  | Reason |

## reservation.db - reservations

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| user_id | TEXT | NOT NULL | INDEX | External Identity ID |
| book_id | TEXT | NOT NULL | INDEX | External Catalog ID |
| status | TEXT | NOT NULL | INDEX | WAITING/READY/FULFILLED/CANCELLED/EXPIRED |
| queue_no | INTEGER | NOT NULL | INDEX | Queue snapshot |
| created_at | TEXT | NOT NULL |  | Created |
| ready_at | TEXT | NULL |  | Ready |
| expires_at | TEXT | NULL | INDEX | Pickup deadline |
| fulfilled_at | TEXT | NULL |  | Converted to borrow |
| cancelled_at | TEXT | NULL |  | Cancelled |

## notification.db - notifications

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| user_id | TEXT | NOT NULL | INDEX | External Identity ID |
| type | TEXT | NOT NULL | INDEX | LOAN_APPROVED/DUE_SOON/RESERVATION_READY/... |
| title | TEXT | NOT NULL |  | Title |
| body | TEXT | NOT NULL |  | Message |
| channel | TEXT | NOT NULL |  | IN_APP/PUSH |
| reference_type | TEXT | NULL |  | LOAN/RESERVATION/BOOK |
| reference_id | TEXT | NULL |  | Deep-link ID |
| is_read | INTEGER | NOT NULL | DEFAULT 0 | 0/1 |
| read_at | TEXT | NULL |  | Read time |
| created_at | TEXT | NOT NULL | INDEX | Created |
| sent_at | TEXT | NULL |  | Push sent |

## notification.db - device_tokens

| Column | SQLite type | Null | Constraint/Index | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | NOT NULL | PK | UUID |
| user_id | TEXT | NOT NULL | INDEX | External Identity ID |
| fcm_token | TEXT | NOT NULL | UNIQUE | FCM token |
| platform | TEXT | NOT NULL |  | ANDROID |
| active | INTEGER | NOT NULL | DEFAULT 1 | 0/1 |
| created_at | TEXT | NOT NULL |  | Created |
| updated_at | TEXT | NOT NULL |  | Updated |

Optional nhưng “senior” hơn: outbox_events Đặt trong circulation.db và reservation.db với các cột id, aggregate_type, aggregate_id, event_type, payload, status, created_at, published_at. Local transaction ghi business data + outbox cùng lúc; background publisher đẩy Kafka rồi đánh dấu PUBLISHED. Nếu assignment ngắn, có thể bỏ và publish event trực tiếp sau commit.

# Phụ lục B. Demo checklist

Run Eureka -> thấy 5 business/edge services đăng ký.

Run Gateway -> Android/Postman chỉ gọi port 8080.

Login MEMBER -> JWT; gọi admin endpoint -> 403.

Login ADMIN/LIBRARIAN -> CRUD Book/Author/Category/Publisher/User.

Book list có pagination + search/filter.

Tạo borrow request; librarian approve; copy chuyển BORROWED.

Approve thêm request khi không còn copy -> 409.

Return -> copy AVAILABLE hoặc reservation đầu queue READY.

Renew hợp lệ; renew bị block khi có reservation WAITING.

Notification xuất hiện sau LoanApproved/ReservationReady.

Logout/refresh token revoke hoạt động.

Tắt một service -> Gateway trả lỗi kiểm soát, log có traceId.

Swagger/API docs mở được; Actuator health xanh; test suite pass.

# Nguồn sử dụng

Backlog_PRM_MSS(1).xlsm - nguồn chính cho scope/task hiện có.

Yêu cầu người dùng: PRM là Android app; MSS là Java Spring Cloud microservices; persistent database dùng SQLite; Android gọi API từ server.

MSS301 grading criteria chính thức: chưa xuất hiện trong file list tại thời điểm tạo tài liệu; checklist mục 12 là baseline và phải được đối chiếu lại khi có rubric.